Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Carlos Vallejos |
| --- | --- |
| Rut | 18976201-1 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Bernardo |
| Nombre estudiante | Felipe Ignacio Cuevas Roldán (Equipo 7) |
| Rut | 17908495-3 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Bernardo |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | ERP Almahue - sistema de gestión agrícola y de exportación. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software, ingeniería de requisitos, bases de datos, arquitectura e integración, gestión de proyectos TI, calidad y seguridad de aplicaciones. |
| Competencias | - ofrecer propuestas de solución informática analizando los procesos de la organización - desarrollar software con un proceso sistematizado; construir modelos de datos relacionales escalables; programar consultas y rutinas - construir programas con prácticas de mercado - realizar pruebas de certificación - construir el modelo arquitectónico - implementar soluciones que automaticen procesos - resolver vulnerabilidades básicas (autenticación, permisos, aislamiento por empresa); gestionar el proyecto informático. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Agrícola Almahue opera hoy con Agrosoft 3.0 (contabilidad, contratistas, compras, insumos, ventas y tesorería parche), Excel para la cartola bancaria, un portal de DTE ante el SII y AlmaWeb/Freshlink para embarques y COMEX. Esas piezas no conversan: el mismo hecho se digita más de una vez, el control de gasto es débil y la facturación vive fuera del ERP. El cliente es un grupo agrícola exportador en Rosario, Rengo, con varias sociedades. Agrosoft cobra por cuenta, así que varias personas entran con el mismo usuario; si alguien cambia de empresa y no avisa, el otro PC sigue en la sociedad anterior. Se eligió el tema porque es un problema real de sistemas de información en una empresa productiva: el campo laboral de Ingeniería en Informática. El aporte es un ERP web multi-empresa, con usuario propio y sociedad visible. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se espera diseñar e implementar un ERP web (NestJS, React, PostgreSQL) con aislamiento por empresa, módulos de compras, ventas, inventario, tesorería, contabilidad y emisión de DTE. El problema se aborda con Scrum: el Product Owner del cliente prioriza el backlog; cada incremento es un módulo (o un corte) aceptado en revisión semanal; no se avanza al siguiente MVP hasta esa aceptación. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El APT obliga a levantar procesos, modelar datos, construir arquitectura por capas, integrar un partner de facturación, probar y documentar. Esas son las competencias de especialida. Sin ingeniería de requisitos no hay alcance fiel al cliente; sin modelo de datos y arquitectura no hay multi-empresa ni libros, etc. |
| Relación con los intereses profesionales | Carlos Vallejos: requisitos con el cliente, backend, modelo de datos e integración DTE; le interesa desarrollo de software con un pie en gestión de proyectos. Felipe Cuevas: interfaz, flujos y evidencias APT; le interesa ingeniería de datos y backend - el ERP es el sistema fuente de esa operación. El APT concentra cliente real, backend/frontend y evidencia de proceso (backlog, actas, DoD), no un ejercicio de laboratorio. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Si se puede desarrollar en el APT. El cliente ya se reune con nosotros desde julio, el as-is de Agrosoft lo tenemos recorrido y el stack (NestJS, React, PostgreSQL) lo conocemos. Las tres fases del semestre alcanzan para definir, construir por incrementos y cerrar. Lo que no cabe es el ERP entero: la Carta Gantt de producto empieza el 13/07/2026 y el go-live es el 09/01/2027, despues del semestre. En Capstone Duoc se demuestra el MVP de esa Gantt (nucleo OC, OV y libros, tesoreria y DTE nacional). El resto sigue con el cliente despues. (1) Duracion del semestre: este proyecto enmarca un rango de desarrollo mayor al del semestre (inicio antes y terminara despues) por lo que se presentara el MVP en Capstone Duoc. (2) Horas asignadas a la asignatura: las de la asignatura mas el trabajo con el cliente desde julio 2026. (3) Materiales requeridos: repositorio, PostgreSQL, entorno local y plantillas Duoc. (4) Factores externos que facilitan su desarrollo: cliente disponible, as-is de Agrosoft ya recorrido y stack conocido. (5) Factores externos que dificultan su desarrollo y maneras en que podrias solucionarlos: alcance hasta 2027 y partner de facturacion. Se resuelve mostrando solo el MVP y con DoD del cliente. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Diseñar e implementar un ERP web multi-empresa para Agrícola Almahue que unifique compras, ventas, inventario, tesorería, contabilidad y emisión de documentos tributarios electrónicos, sustituyendo de forma gradual el sistema legado y sus satélites. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Levantar y documentar el as-is de Agrosoft y de los satélites (Excel, DTE, COMEX) con el cliente, y priorizar un product backlog. 2. Entregar el núcleo operativo: orden de compra con cadena de aprobación, orden de venta con control de stock, y libros de compra y de venta. 3. Integrar tesorería (cartola, conciliación y pagos) y la contabilización por ítem en los libros. 4. Integrar la emisión de DTE del set nacional; dejar la factura de exportación como siguiente incremento. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se declara Scrum. Product Owner: el cliente (Maria Jesus / Agustín). El equipo no inventa requisitos de internas. Equipo: Felipe Ignacio Cuevas Roldán y Carlos Vallejos. Incremento: módulo (o corte) aceptado por el cliente. Sprint: ventana de trabajo hasta la revisión semanal (Sprint Review). Product Backlog: épicas por dominio (compras, ventas, tesorería, DTE, etc.). Definition of Done: el cliente acepta el módulo; hay evidencia de prueba; no se abre el siguiente MVP. Carlos: requisitos y fuentes con el cliente, backend, modelo de datos, integración DTE. Felipe: interfaz, flujos de usuario, evidencias APT y apoyo en pruebas de aceptación. Ambos: revisión semanal, priorización y corrección post-review.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance (Fase 1) | Definición 1.5 (este documento) | Plantilla oficial Duoc rellenada | Pauta de la asignatura APT122 |
| Avance | Visión Scrum | Caso y visión del producto | Artefacto ágil de planificación |
| Avance | Product backlog | Ítems priorizados del APT | Única fuente de requisitos |
| Avance | Épicas e historias | Unidades funcionales por dominio | Desglose del objetivo general |
| Avance | Mapa de actores e impact mapping | Quién, impacto y entregable | Conecta negocio con backlog |
| Avance | Registro de levantamiento | Índice de reuniones con el cliente | Trazabilidad, sin transcripciones crudas |
| Avance | Carta Gantt 6 meses | HTML y CSV del plan de producto | Punto 8 de esta guía; repo ERP_Almahue-Gantt |
| Avance (clase) | Presentación HTML 3 min | Problema, objetivo general y específicos | Pedido del docente para la sesión presencial |
| Final (Fase 2 y 3) | Incrementos, pruebas e informe | No se redactan en Fase 1 | Guías 2.4 y 2.6 |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Ingeniería de requisitos | Levantamiento as-is | Reuniones con el cliente, actas y catálogo de fuentes (Agrosoft, Excel, DTE, COMEX). | Cliente, grabaciones, pack de requisitos | Fase 1 (S1–S6) | Carlos (lead), Felipe | Facilitador: as-is ya recorrido. Dificultad: no copiar transcripciones al repo APT. |
| Gestión de proyectos TI | Backlog y visión | Priorizar MVPs y declarar Scrum (incremento = módulo aceptado). | Repositorio APT | Fase 1 | Ambos | El ERP empezó antes del APT; se declara y no se oculta. |
| Comunicación profesional | Presentación de definición | 3 minutos en clase: problema, objetivo general y específicos. | HTML + speech | Fase 1 (S6) | Felipe (problema), Carlos (objetivos) | No nombrar operadores del cliente en la exposición. |
| Desarrollo, datos y arquitectura | Núcleo OC–OV–libros | Orden de compra con aprobación, orden de venta con stock, libros de compra y venta. | Repositorio de producto (otro repo) | Fase 2 (S7–S14) | Ambos | DoD = aceptación del cliente en review semanal. |
| Integración y calidad | Tesorería + DTE nacional | Cartola, conciliación, pagos y emisión del set nacional vía partner (sandbox). | Partner DTE, PostgreSQL, entorno local | Fase 2–3 | Carlos (integración), Felipe (UI/QA) | Exportación DTE queda como siguiente incremento. |
| Gestión y comunicación | Informe y cierre APT | Informe final (guía 2.6) y defensa. | Plantillas Duoc | Fase 3 (S15–S18) | Ambos | No se adelanta el informe final en Fase 1. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Levantamiento y visión | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Backlog, épicas y documento 1.5 |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación de definición |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MVP núcleo comercial (OC, OV, libros) |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MVP tesorería y contabilidad |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| MVP DTE nacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Pruebas de aceptación |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Informe y defensa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X | X |

Además de la tabla de 18 semanas de la asignatura, la Carta Gantt de producto (13/07/2026 → objetivo 09/01/2027, 85 tareas) está en gantt/erp_gantt_devint_6_meses.html. En Scrum es el mapa de releases; el incremento sigue siendo el módulo aceptado por el cliente.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.