Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Informe de autoevaluación - Fase 1

Definición del Proyecto APT (entrega 1.3)

Asignatura: Capstone APT122 - PTY4614

Carrera: Ingeniería en Informática

Estudiante: Carlos Simón Antonio Vallejos León

Equipo 7  Rol: requisitos, backend y modelo de datos

Proyecto: ERP Almahue Cliente: Agrícola Almahue (Rengo)

Año 2026

Índice

1. Abstract (español e inglés)

2. Descripción del Proyecto APT

3. Relación con las competencias del perfil de egreso

4. Relación con los intereses profesionales

5. Factibilidad dentro de la asignatura

6. Objetivos

7. Propuesta metodológica

8. Plan de trabajo

9. Propuesta de evidencias

10. Indicadores de calidad del perfil (Fase 1)

11. Autoevaluación según la rúbrica 1.3

12. Conclusiones (English)

13. Reflexión  (English)

14. Referencias

1. Abstract

Español

Este informe es mi autoevaluación de la Fase 1 del APT.

El proyecto del Equipo 7 es un ERP web para Agrícola Almahue (Rengo). Hoy trabajan con Agrosoft 3.0, Excel, un portal de DTE y AlmaWeb, y esas piezas no conversan. En la definición 1.5 dejamos el problema, los objetivos, Scrum y el plan. La Carta Gantt de producto llega al 09/01/2027, fuera del semestre. En las clases de Duoc se demuestra el MVP de esa Gantt (núcleo OC, OV y libros, tesorería y DTE nacional), no el ERP completo.

English

This report is my Phase 1 self-evaluation for the APT. Team 7 is building a web ERP for Agrícola Almahue in Rengo. They now use Agrosoft 3.0, Excel, a DTE portal and AlmaWeb, and those tools do not talk to each other. In the 1.5 definition we wrote the problem, the objectives, Scrum and the plan. The product Gantt ends on 09/01/2027, after the semester. In Duoc classes we show the MVP of that Gantt (purchase and sales orders, books, treasury and national DTE), not the full ERP.

2. Descripción del Proyecto APT

El Proyecto APT se llama ERP Almahue. Es un sistema de gestión agrícola y de exportación para un grupo de sociedades en Rosario, Rengo. Lo usan gerencia, administración, tesorería y digitadores de faena. El as-is es Agrosoft 3.0 más Excel, DTE y embarques. Agrosoft (sistema actual usado por Almahue) cobra por cuenta, entonces varias personas entran con el mismo usuario. Si alguien cambia de empresa y no avisa, el otro PC se queda en la sociedad anterior y cargan contratistas o facturas donde no corresponde. Lo que queremos construir es un ERP web (NestJS, React, PostgreSQL) con usuario propio y empresa visible. Compras, ventas, inventario, tesorería, contabilidad y DTE. Yo me encargo del levantamiento con el cliente, del backend y del modelo de datos.

Lo elegimos porque es un problema real de sistemas, no un ejercicio de laboratorio. Encaja con el campo laboral de Ingeniería en Informática: requisitos, datos, arquitectura y calidad. Si esto funciona, dejan de digitar el mismo hecho tres veces y dejan de mezclar empresas.

3. Relación con las competencias del perfil de egreso

En la 1.5 cruzamos el proyecto con el plan de estudios de la carrera. Las que sí se ejercen acá: ofrecer una solución mirando el proceso completo, desarrollar software con un ciclo (no solo la pantalla), armar un modelo de datos relacional, programar consultas, construir el modelo arquitectónico, probar, gestionar el proyecto y comunicar. También seguridad básica: login, permisos y aislamiento por empresa.

4. Relación con los intereses profesionales

Me interesa el desarrollo, pero cada vez más el lado de requisitos y de ordenar al equipo. No me veo solo codeando tickets. El APT me deja sentarme con el cliente, anotar el as-is y convertirlo en algo que se pueda construir. Eso va con lo que quiero en 5 años: seguir cerca del código, pero con más peso en las decisiones y en que las cosas se hagan con compromisos claros.

5. Factibilidad dentro de la asignatura

Respondo los mismos 5 puntos de la guía 1.5, porque la pauta 1.3 pide argumentar por qué el proyecto se puede hacer dentro de la asignatura.

(1) Duración del semestre: este proyecto enmarca un rango de desarrollo mayor al del semestre (inicio antes, 13/07/2026, y terminará después, 09/01/2027) por lo que se presentará el MVP en Capstone Duoc.

(2) Horas asignadas a la asignatura: las de Capstone más las reuniones con el cliente desde julio 2026. El ERP arrancó antes del APT y culmina su desarrollo después del semestre, siendo el 2027.

(3) Materiales requeridos: repo de código, PostgreSQL, entorno local y plantillas Duoc.

(4) Factores externos que facilitan su desarrollo: el cliente está, el as-is de Agrosoft ya lo recorrimos y el stack lo conocemos.

(5) Factores externos que dificultan su desarrollo y maneras en que podrías solucionarlos: alcance de ERP hasta 2027 y dependencia del partner de facturación. Solución: MVP por módulo según la Gantt, DoD = el cliente acepta, no inventar requisitos de internas.

6. Objetivos

Objetivo general

Diseñar e implementar un ERP web multi-empresa para Agrícola Almahue que unifique compras, ventas, inventario, tesorería, contabilidad y emisión de DTE, sustituyendo de a poco el legado.

Objetivos específicos

Levantar el as-is de Agrosoft y de los satélites (Excel, DTE, COMEX) y priorizar un product backlog.

Entregar el núcleo: orden de compra con aprobación, orden de venta con stock, y libros.

Integrar tesorería (cartola, conciliación y pagos) y la contabilización por ítem.

Integrar DTE del set nacional. La factura de exportación queda para después del MVP.

7. Propuesta metodológica

Se declara Scrum. El Product Owner es el cliente. El incremento es un módulo aceptado en la revisión semanal. El sprint es la ventana hasta esa reunión. DoD: el cliente acepta, hay evidencia de prueba y no se abre el siguiente MVP. El Equipo no inventa requisitos de internas.

| Quién | Qué hace |
| --- | --- |
| Carlos Vallejos | Requisitos con el cliente, backend, modelo de datos, integración DTE |
| Felipe Cuevas | Interfaz, flujos, evidencias APT, apoyo en pruebas de aceptación |
| Ambos | Review semanal, priorización, corrección post-review |

8. Plan de trabajo

Hay dos calendarios. El de la asignatura son 18 semanas. El de producto es la Gantt de 6 meses (13/07/2026 a 09/01/2027). En clases se muestra el MVP de esa Gantt, no el go-live de 2027.

| Competencia | Actividad | Duración | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Ing. de requisitos | Levantamiento as-is | Fase 1 (S1-S6) | Carlos (lead), Felipe |
| Gestión de proyectos | Backlog y visión | Fase 1 | Ambos |
| Comunicación | Presentación 3 min | Fase 1 (S6) | Felipe / Carlos |
| Desarrollo / datos | Núcleo OC-OV-libros | Fase 2 (S7-S14) | Ambos |
| Integración y calidad | Tesorería + DTE nacional | Fase 2-3 | Carlos / Felipe |
| Gestión / comunicación | Informe y cierre APT | Fase 3 (S15-S18) | Ambos |

9. Propuesta de evidencias

| Tipo | Nombre | Para qué |
| --- | --- | --- |
| Avance | Definición 1.5 (plantilla oficial) | Pauta Duoc |
| Avance | Visión, backlog, épicas, actores, actas | Planificación Scrum |
| Avance | Gantt 6 meses (HTML + CSV) | Mapa de producto; el APT usa el MVP |
| Avance | Presentación HTML 3 min | Pedido del docente |
| Final | Incrementos, pruebas, informe 2.6 | Fase 2 y 3; no se redactan ahora |

10. Indicadores de calidad del perfil (Fase 1)

La pauta 1.3 pide elegir los indicadores que sí se están desarrollando ahora. En definición marco estos:

| Código | Indicador | En Fase 1 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Diseña pruebas de validación | Sí. DoD pide evidencia de prueba. |
| 1.2 | Aplica pruebas | Aún no. Fase 2. |
| 1.3 | Mejoras post-prueba | Aún no. Fase 2-3. |
| 2.1 | Planifica el proyecto | Sí. Backlog, Gantt y alternativas (MVP). |
| 2.2 | Controla el proyecto | Parcial. Review semanal; el control fino es Fase 2. |
| 3.1 | Diseña el modelo de datos | Sí. Multi-empresa (empresaId) queda declarado. |
| 3.2 | Implementa el modelo | Aún no. Fase 2. |
| 4.1 | Construye la solución | Aún no. Fase 2. |
| 4.2 | Integra componentes | Aún no. DTE/tesorería en Fase 2-3. |
| 4.3 | Implanta | Aún no. Fase 3. |

11. Autoevaluación según la rúbrica 1.3

Leí la pauta oficial (archivo 1.3 de AVA) y comparé la definición 1.5 con cada descriptor. Puntaje: 88 / 100. Los IE 9, 10 y 11 van en Logrado (60%)

| IE | Nivel | % | Por qué lo marqué así |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Completamente logrado | 100 | La 1.5 describe Agrosoft, Excel, DTE y COMEX y por qué importa en informática. |
| 2 | Completamente logrado | 100 | Listé las competencias 1446114 que sí se usan y para qué sirve cada una. |
| 3 | Completamente logrado | 100 | Mis intereses (requisitos, backend, gestión) están acá, no solo a nivel de equipo. |
| 4 | Completamente logrado | 100 | Separé el semestre del go-live 2027. En clases va el MVP de la Gantt. |
| 5 | Completamente logrado | 100 | Objetivo general en infinitivo y cuatro OE que se pueden revisar en la review. |
| 6 | Completamente logrado | 100 | Scrum: PO del cliente, incremento = módulo aceptado, DoD. |
| 7 | Completamente logrado | 100 | Plan por competencia, responsables y las dos Gantt (18 semanas y 6 meses). |
| 8 | Completamente logrado | 100 | Cada evidencia de Fase 1 tiene para qué sirve. |
| 9 | Logrado | 60 | Se entiende, pero el tono es de acta y las citas no van en APA completa. |
| 10 | Logrado | 60 | Este informe sigue portada, índice y abstract. |
| 11 | Logrado | 60 | En diseño marco 1.1, 2.1 y 3.1. Implementar e implantar son Fase 2-3. |
| 12 | Completamente logrado | 100 | Abstract en los dos idiomas, conclusiones y reflexión solo en inglés. |

12. Conclusions (English only)

Phase 1 left a definition we can build from. The problem is real and it fits the Informatics profile. The 1.5 document has objectives, Scrum and a plan. The product Gantt ends in January 2027. That is after the semester, so what we show in class is the MVP, not the full ERP. Next I have to keep the backlog honest and not open the next module without a weekly review.

13. Reflection (English only)

In this phase I sat with the client and turned the as-is into a definition. That matches what I want: software with a foot in requirements, not only tickets. I am better at understanding the problem and at backend work than at formal planning. The Gantt forced me to write that down. What I must improve is citation format and keeping test evidence, not just saying that something worked.

14. Referencias

Vallejos, C. (2026). ERP_Almahue-Gantt [repositorio]. https://github.com/cvallejosdevint/ERP_Almahue-Gantt