ERP ALMAHUE · DOCUMENTO TÉCNICO

Auditoría de integridad de datos (UI vs Prisma)

Alcance: formularios Comercial, Compras, Insumos frente a ERP/erp_back/prisma/schema.prisma.
Fecha: 2026-08-16 (actualizado mismo día: FKs inventario + flete canónico en código).
Objetivo: cables sueltos antes de integrar GoSocket.

Tenant: toda fila de negocio lleva empresaId. Schema PostgreSQL erp.

# 1. Mapa de persistencia (lo que sí conecta)

| UI | Modelo / campos | Notas |
| --- | --- | --- |
| Compras › OC | OrdenCompra: numero, fecha, proveedor/proveedorId, solicitante, moneda, neto, afacto, estado, departamento, cuenta/CC/elemento, distribucionCc JSON, lineas JSON, cadena aprobación | Formulario en ComprasPages.tsx persiste maestro proveedor |
| Compras › recepción / registro | RecepcionOc, RegistroCompra (match 3 vías) |  |
| Ventas › OV (lista) | Filtra DocumentoComercial.tipo = ORDEN_VENTA | Alta/edición vía wizard Emitir contexto=ov |
| Ventas › Emitir | DocumentoComercial (folio, tipo, cliente, neto, iva, lineas, formaPago, vencimiento, receptor*, COMEX opcionales, referencia OC/NP) | Tipos UI: FACTURA/NC/ND/GUIA |
| Insumos › artículos | Insumo: codigo, familia, subfamilia, nombre, unidad, cuentaContableId, inventariable | No captura stock ni costoPromedio (correcto: viven en bodega/movimientos) |
| Insumos › bodegas | Bodega: codigo, nombre, activa, empresaId |  |
| Insumos › movimientos | MovimientoBodega: bodegaId / bodegaDestinoId / insumoId (FK); bodega/articulo denormalizados (código/nombre) | UI envía ids; stock solo vía StockInsumoBodega |
| Admin › Empresas | ventaBajoCosto, comercialRequiereAprobacion, comercialAprobacionDesde | UI D16 solo opción BLOQUEAR |

# 2. Campos de UI que no guardan (o guardan mal) en BD

| # | Pantalla | Campo UI | Problema | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 | Movimientos bodega | Bodega origen/destino | Antes el select usaba `b.nombre`. | Resuelto (2026-08-16). Persistencia y cruce de stock usan bodegaId / bodegaDestinoId (FK a Bodega). bodega queda como código denormalizado de lectura. UI: InsumosPages envía ids. Migración 20260816220000_movimiento_bodega_fks. |
| U2 | Movimientos bodega | Artículo | Antes el select usaba `i.nombre`. | Resuelto (2026-08-16). insumoId obligatorio en create/update; lookup por nombre eliminado. articulo = nombre denormalizado. |
| U3 | OV / Emitir | Splits de bodega | El TO-BE pide splits[{bodegaId, cantidad}] en líneas. | Parcial / resuelto en backend: OV confirma stock con splits/bodegaId + insumoId (misma transacción). Seguir validando en QA que el wizard siempre envíe ids. |
| U4 | Empresas | ventaBajoCosto | Select sin PERMITIR; comentario Prisma menciona valor legado. No exponer ni usar ese legado. | Abierto |
| U5 | Plantilla documentos | Preview logo/sello/plantillaDoc | JSON en Empresa; no es DTE. No confundir con GoSocket. | Abierto |
| U6 | Guías | GuiasDespachoPage vs tipo GUIA en Emitir | Dos caminos: GuiaDespacho vs DocumentoComercial tipo GUIA. Riesgo de doble verdad. | Abierto |
| U7 | Compras OC | proveedor texto denormalizado | Se rellena desde maestro; si el usuario edita nombre a mano, diverge de proveedorId. | Abierto |
| U8 | Modo demo (toggle front) | Fixtures | Pueden mostrar campos que no pegan a API real. No usar demo como evidencia de persistencia. | Abierto |

# 3. Tablas / columnas de BD sin captura adecuada

| # | Prisma | Obligatorio / relevante | UI |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | StockInsumoBodega | Saldo venta (único serio) | Sin mantenedor de stock (correcto). Deltas solo por empresaId+insumoId+bodegaId. |
| D2 | MovimientoBodega.insumoId | Trazabilidad | Resuelto: form + API exigen insumoId. |
| D3 | MovimientoBodega.parId | Pareja traslado/salida | Interno; UI no lo muestra (aceptable si el API lo genera). |
| D4 | DocumentoComercial COMEX (puerto, cláusula, vía, etc.) | Exportación MJ | Wizard: bloque condicional; no auditado vs canonical DTE. |
| D5 | Cliente.tipoCliente NACIONAL/EXPORTACION | Reu4 | Verificar si ficha lo persiste siempre. |
| D6 | AnticipoProductor | Tesorería productor | Fuera de Comercial/Compras/Insumos; sin captura en estos módulos. |
| D7 | Prospecto | Modelo existe | Menú no debe revivir prospectos fantasma (H4). |
| D8 | Insumo.stock / costoPromedio | Legado | Form no los edita (bien). Lecturas de listado no deben vender con Insumo.stock. |
| D9 | Empresa.logoUrl / selloUrl / dirección | Plantillas | Admin empresas: confirmar si el form de D16 incluye domicilio/logo o solo flags. |
| D10 | AprobacionOv | Cadena comercial | UI bandeja existe; flag empresa a menudo desactiva el camino. |

# 4. Plan de refactorización (pre-GoSocket)

Orden. Los pasos 1, 2 y 4 quedaron resueltos en código (local, 2026-08-16).

- Identificadores de inventario — RESUELTO

Movimientos y StockInsumoBodega cruzan solo con bodegaId + insumoId + empresaId. Nombres/códigos no resuelven stock. requireBodega / requireInsumo en stock-bodega.util.ts. Front de movimientos envía FKs.

- Líneas OV canónicas — RESUELTO (backend)

Producto: insumoId, splits[{ bodegaId, cantidad }], tipoLinea. Flete: tipoLinea: FLETE (legado RECARGO se normaliza a FLETE) como línea explícita en el JSON de DocumentoComercial.lineas; no mueve stock. Confirmación OV y NC usan las mismas FKs.

- Una verdad de guía — pendiente

Elegir: GuiaDespacho es proyección de un DocumentoComercial tipo GUIA, o al revés. Evitar dos folios.

- Canonical DTE vs flete — RESUELTO

buildCanonicalFromDocumento emite flete como línea de detalle (descripción prefijada «Flete · …»), no recargo SII. BillingGatewayClient.emit solo stub local (sin HTTP GoSocket).

- Stub estable — pendiente QA

Timeout/error simulable; el front no debe colgar el wizard si el stub falla (caso QA).

- Tenant y concurrencia — pendiente

Confirmar OV: lock por (empresaId, insumoId, bodegaId) o equivalente. Dos sesiones no pueden dejar stock negativo.

- Recién entonces GoSocket — no iniciado

Credenciales, mapeo folio SII, XML/PDF partner, reenvío libro. No mezclar con carga Acepta ni SMTP.

# 5. Fuera de alcance de esta auditoría

Tesorería, contabilidad profunda, contratistas, workflows-admin legacy. No inventar UI de productor-maestro.