ERP ALMAHUE · DOCUMENTO TÉCNICO

Gestión de proyecto — ERP Almahue

Fecha: 2026-08-16 · Documento de título / capstone (ingeniería de software).
Producto: ERP agrícola en estabilización (piloto local con stubs DTE).

# 1. Alcance

Incluye: multi-empresa (tenant empresaId), administración de usuarios/roles, compras (cotización→OC→recepción→registro), ventas (OV→stock→factura stub), insumos/bodega, contratistas (proformas), contabilidad y tesorería en base, aprobaciones por grupos/escalas, ficha cliente/proveedor, billing stub.

Excluye v1: mano de obra (Book), maquinaria, niveles de almacenamiento, emisión SII real, SMTP, cobranza como módulo, maestro productor, traspaso gastos próxima temporada, cotización de cliente en Ventas.

# 2. Objetivos

- Dejar un piloto operable en local (y exploración en host) sin depender de GoSocket.

- Unificar el flujo documental D11: Compras cotiza; Ventas vende con OV.

- Aislar datos por empresa activa y permisos modulo:read/write.

- Dejar la integración DTE como proyecto siguiente, con contratos de stub ya ejercitados.

# 3. Metodología

- Levantamiento: reuniones semanales + minutas (Reu6 > Reu5 > Reu4).

- Requisitos: Agustín / MJ; Carlos/Sergio en demo = hipótesis.

- Entrega incremental: código en ERP/erp_back y ERP/erp_front (repos anidados).

- Calidad: plan integral v2 + recorte `plan-de-pruebas-v1.md`; informes en qa/resultados/ no versionados.

- Esquema: solo prisma/migrations/.

- Agentes/skills: convenciones en `reglas-y-skills-sistema.md`.

Fases de entorno: local stub → piloto host con datos de prueba → prod con migrate explícito (H14) → GoSocket.

# 4. Stakeholders

| Rol | Personas | Interés |
| --- | --- | --- |
| Producto / operación | Agustín, María Jesús (MJ) | Flujos reales, organigrama, Excel maestros |
| Control de gestión | Mario | CC, plan cuentas, AlmaWeb/BI (vecino) |
| Proveedor DTE | Pablo / GoSocket | Credenciales; no bloquean piloto stub |
| Desarrollo | Devint (Carlos, Sergio) | Implementación; no fuente de requisitos |
| IT Almahue | — | SSO Entra, SMTP, red |

# 5. Entregables de esta auditoría documental

| Fase | Archivos |
| --- | --- |
| 0 | tools/transcript-ollama/, skill almahue-transcript-local |
| 1 | transcripcion-limpia-v2.md, matriz-asis-tobe.md |
| 2 | auditoria-integridad-datos.md |
| 3 | plan-de-pruebas-v1.md |
| 4 | este archivo + riesgos + arquitectura + reglas |