ERP ALMAHUE · DOCUMENTO TÉCNICO

Matriz de riesgos

Fecha: 2026-08-16 · ERP Almahue (piloto stub, pre-GoSocket).
Actualización: refactor relacional inventario + flete canónico desplegado en local y cubierto con tests unitarios (insumos, stock-bodega, canonical, comercial-ov) sobre el código y semilla del piloto.

| ID | Tipo | Riesgo | Impacto | Prob. | Estado | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Técnico | Integración GoSocket se trata como “ya está” por demo | Alto (folios SII, legal) | Media | Abierto | Stub obligatorio; no emitir SII sin credenciales; proyecto billing aparte |
| R2 | Técnico | Canonical DTE manda flete como recargo SII (D17) | Bajo | Baja | Mitigado | canonical-builder serializa flete como línea de detalle (tipoLinea FLETE / RECARGO→FLETE). Stub local; test emite flete como línea de detalle, no como recargo SII. Revalidar solo si se reabre HTTP partner. |
| R3 | Técnico | Concurrencia: dos OV sobre el mismo stock | Alto | Media | Abierto | Confirmación transaccional por (empresaId, insumoId, bodegaId); test de carrera |
| R4 | Técnico | Movimientos de bodega por nombre no por id | Bajo | Baja | Mitigado | U1/U2 cerrados: bodegaId/insumoId obligatorios; resolveBodegaId solo por id+tenant. Migración 20260816220000_movimiento_bodega_fks. UI movimientos envía FKs. Probar de nuevo tras prisma migrate deploy local con seed. |
| R5 | Técnico | Dos modelos de guía (GuiaDespacho vs doc GUIA) | Medio | Media | Abierto | Una verdad de folio |
| R6 | Técnico | JWT AdminConcepto sin re-login | Medio | Alta | Abierto | Documentar + QA BD-APB-03; no “ya asigné y no veo” |
| R7 | Técnico | Tenant leak entre empresas | Alto | Baja (si guards) | Abierto | Filtro empresaId en todo query; BD-TEN-01 |
| R8 | Técnico | Flag comercialRequiereAprobacion=false en piloto vs narrativa demo | Medio | Alta | Abierto | Decisión explícita de reunión; no SKIP silencioso |
| R9 | Operativo | Prod sin migrate OV/stock (H14) | Alto | Alta | Abierto | No demo OV en 45.7.229.46 hasta deploy; incluir migrate de FKs bodega |
| R10 | Operativo | Excel MJ (plan cuentas, cartola, AlmaWeb) no llega | Medio | Media | Abierto | Piloto con seed; no bloquear stub DTE |
| R11 | Operativo | SMTP ausente (PIN por correo) | Bajo | Alta | Abierto | PIN en perfil; H9 diferido |
| R12 | Operativo | Usuarios compartidos / empresa activa incorrecta | Medio | Media | Abierto | Header visible; capacitación; no compartir login |
| R13 | Operativo | Hipótesis Carlos/Sergio tomadas como requisito | Alto | Media | Abierto | Rule reuniones: minuta + código |
| R14 | Seguridad | Secretos en git (.env, JWT, dumps) | Alto | Baja | Abierto | .gitignore; no commit ERP/.deploy/ |
| R15 | Datos | Modo demo vs API real | Medio | Media | Abierto | Evidencia QA solo MODO REAL |

No se mitiga “mermas”: el concepto no forma parte del negocio.