Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | ERP Almahue - sistema de gestión agrícola y de exportación. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software, ingeniería de requisitos, bases de datos, arquitectura e integración, gestión de proyectos TI, calidad y seguridad de aplicaciones. Mismas áreas declaradas en la guía 1.5. |
| Competencias | Del plan de la carrera, las que ejercimos en el desarrollo: - Ofrecer una solución informática a partir de los procesos de la organización. - Desarrollar software con un proceso ordenado (Scrum, sprint, incremento aceptado por el cliente). - Construir y usar un modelo de datos relacional por empresa. - Programar la aplicación (NestJS, React, PostgreSQL) y la integración de facturación. - Probar el producto con el cliente, no solo en un laboratorio. - Resolver autenticación, permisos y aislamiento por empresa. - Gestionar el proyecto cuando la carta Gantt y el trabajo real no coinciden. No tomamos como foco aplicaciones móviles ni analisis de grandes volumenes de datos. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | Agrícola Almahue, en Rosario (Rengo), opera varias sociedades agrícolas y la exportadora. Hoy el día a día corre en un sistema legado. La cartola bancaria está en Excel. Los documentos tributarios salen por un portal aparte. Los embarques viven en otra plataforma. El mismo hecho se digita más de una vez y el gasto se controla tarde. El sistema actual cobra por cuenta, asi que varias personas entran con el mismo usuario. Si alguien cambia de empresa y no avisa, el otro computador sigue en la sociedad anterior. Afecta a gerencia, administración, contabilidad, tesorería, compras y a quien registra la faena. Para la carrera el tema calza con el campo laboral: un sistema de información de una empresa productiva, con cliente real, no un caso inventado. El aporte de este APT es el MVP web por empresa (usuario propio, sociedad visible, compras, ventas, tesorería y documento tributario nacional). El reemplazo completo del sistema legado queda en la carta, con puesta en marcha el 09/01/2027. |
| 2. Objetivos | Objetivo general (el de la 1.5, sin cambio): Diseñar e implementar un ERP web por empresa para Agrícola Almahue que una compras, ventas, inventario, tesorería, contabilidad y emisión de documentos tributarios, y que vaya reemplazando el sistema legado y las planillas que lo rodean. Objetivos específicos: 1. Levantar como opera el cliente hoy, y priorizar un product backlog. 2. Entregar el núcleo: orden de compra con aprobación, orden de venta con stock, y libros. 3. Integrar tesorería (cartola, conciliación y pagos) y la contabilización por ítem. 4. Integrar el documento tributario del set nacional. La factura de exportación queda después. Al 30/09/2026 el primero está cumplido. El segundo y el tercero están en uso con el cliente y siguen en ajuste. El cuarto emite en el set nacional por el proyecto intermediario; la exportación no. |
| 3. Metodología | Metodología: Scrum, declarada en la Fase 1. Product Owner: el cliente. Equipo: Carlos Vallejos y Felipe Cuevas. Sprint: semana de la carta Gantt. Si esa semana hubo cliente, la review es con el cliente. Si no hubo, la review queda escrita como interna. El incremento se da por hecho cuando el cliente lo acepta. Fases que recorrimos: - Definición (Fase 1): visión, backlog, épicas, mapa de actores, impact mapping y carta. - Desarrollo (esta fase): incrementos sobre el ERP, con evidencia por sprint, de S1 a S12. Scrum calza porque el alcance se mueve con el cliente. Una carta cerrada, sola, no alcanza: en un momento se habló de postergar el cambio de facturador, y en agosto ya había un proyecto nuevo entre el ERP y el partner. El backlog absorbe eso. Un plan en cascada lo habría dejado como desviacion sin registro. |
| 4. Desarrollo | Etapas, en el orden en que ocurrieron, no en el de la carta: 1. Julio. El cliente mostró como opera hoy y, el mismo mes, vio pantallas del ERP. Autenticacion, permisos y contratistas ya estaban en código. 2. Agosto. Aprobaciones, tesorería y el partner de facturación. Aparece el proyecto intermediario. La cadena de aprobación queda solo en compras. Tesoreria se revisó con el cliente. 3. Septiembre. Las demos ya corrigen un sistema que opera: folio, nota de crédito y ajustes de servidor. Se integran monedas, el libro de compras que lee al facturador y un avance de contratistas. El cliente pidió diagramas de flujo, partiendo por compras, antes de otro cambio grande. Al cierre del mes: monedas en la rama principal, altas de usuario solo para el administrador, impresión y logo. Facilitó tener al cliente disponible, conocer el stack y llegar con código ya corriendo, antes de la fecha en que la carta hacia partir la construcción. Dificultó el silencio del facturador, el desfase de la carta, y pedidos que no son el módulo escrito ahí (una cotizacion adjunta para seguimiento, no un módulo de presupuestos). Ajustes: intermediario de facturación, aprobación solo en la orden de compra, evidencias de sprint armadas desde los commits y desde lo que el cliente revisó, y pendientes dejados abiertos en el tablero en vez de marcarlos listos. |
| 5. Evidencias | Para ver el proceso y el resultado a esta fecha: - Guía 1.5 y la planificacion de Fase 1 (visión, backlog, épicas y mapa). - Guía 2.4 de este mismo avance, con el plan monitoreado. - Sprints S1 a S12 en Word (backlog, daily, impedimentos, review y retrospectiva). - Tablero del APT, una lista por semana, con el comentario de lo que quedó pendiente. - Arquitectura de alto nivel, matriz del sistema actual y del nuevo, riesgos, plan de pruebas v1 y revision de integridad. El resultado no es la puesta en marcha. Es el MVP que el cliente ya recorre: compras, ventas, libros, tesorería y documento tributario nacional, con usuario y empresa separados. Sigue abierto lo que no se cerro con el cliente: presupuestos de seguimiento, reportes, auditoría de largo plazo, acta de mockups, documentación de la API e integración continua. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Carlos: el APT confirmó el interés en backend, datos e integración. El proyecto intermediario no estaba en el plan y terminó siendo el trabajo que más condicionó septiembre. Sigue en ese camino: sistemas de gestión con un partner externo, no un ejercicio de pantalla suelta. Felipe: el interés sigue en la interfaz y en dejar el proceso documentado. En septiembre el aporte concreto fue monedas, tipo de cambio e indicadores, además de las evidencias. Eso acerca el interés a los datos de la operación, no solo a la vista. Los dos intereses de la 1.5 se mantienen. No apareció un giro a aplicaciones móviles ni a analítica pesada. Después del semestre el proyecto con el cliente sigue hasta el 09/01/2027. Laboralmente nos proyectamos en desarrollo de software de gestión, con cliente y con integraciones, que es lo que este APT ya nos hizo hacer todas las semanas. |