# Sprints del APT hasta el 28/09/2026

Evidencia de Fase 2. S1 a S12.

La guia `info adicional/Evidencias_Metodologicas.html`, en la vista Agil, pide por cada sprint cinco artefactos. Estan en el archivo de esa semana, con estos titulos:

Sprint backlog y scrumboard

Burndown

Daily

Registro de impedimentos

Review y retrospectiva

La vision, el backlog, las epicas y el mapa de actores ya estan en `Fase 1/Evidencias Grupales/`. No los rehice.

Numeracion: S1 a S12 son las semanas de la carta Gantt (S1 = lunes 13/07/2026). La carpeta Drive "Semana 01" parte el 20/07 y equivale a S2. El detalle de commits esta en `documentacion/commits-julio-septiembre-2026.md`. El contraste con la carta esta en `documentacion/plan-gantt-vs-desarrollo.md`.

Daily, review y retrospectiva estan redactadas como registro del equipo. Donde no hubo cliente, la review es interna. El burndown cuenta items de esa semana, no puntos.

Cada retrospectiva cierra con No contemplado en el sprint: lo que aparecio esa semana y la carta no tenia ahi. El caso mas claro es S6, cuando GoSocket dejo de ser una spec dentro del ERP y paso a ser `billing-gateway`, un tercer proyecto entre el ERP y GoSocket.

| Sprint | Fechas | Drive | Archivo |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 13-19/07 | no hay carpeta | [S01](S01.md) |
| S2 | 20-26/07 | Semana 01 | [S02](S02.md) |
| S3 | 27/07-02/08 | Semana 02 | [S03](S03.md) |
| S4 | 03-09/08 | Semana 03 | [S04](S04.md) |
| S5 | 10-16/08 | Semana 04 | [S05](S05.md) |
| S6 | 17-23/08 | Semana 05 | [S06](S06.md) |
| S7 | 24-30/08 | Semana 06 | [S07](S07.md) |
| S8 | 31/08-06/09 | Semana 07 | [S08](S08.md) |
| S9 | 07-13/09 | Semana 08 | [S09](S09.md) |
| S10 | 14-20/09 | Semana 09 | [S10](S10.md) |
| S11 | 21-27/09 | Semana 10 | [S11](S11.md) |
| S12 | 28/09-02/10 | todavia no | [S12](S12.md) |

S1 a S11 se cerraron en el tablero el 28/09: tarjeta con visto si el trabajo existe, y comentario si sigue pendiente. Esos pendientes estan en la retrospectiva de su sprint. S12 queda abierto: solo corre el lunes 28/09.