# S1 - 13 al 19 de julio de 2026

Cierre de tablero al 28/09/2026. S1 a S11: visto si se hizo, pendiente anotado abajo y en Trello. Complementa Gestion-de-proyecto.docx.

En la carta: arranque. Crear repos y empezar definiciones (F0). En Drive no hay carpeta: Sesiones parte el 20/07.

# Sprint backlog y scrumboard

| Item | Evidencia | Al domingo |
| --- | --- | --- |
| Scaffold back y front | commits 10/07, tres dias antes de esta semana | Hecho antes del sprint |
| Kickoff de la carta Gantt | inventario del 13/07, no esta en Sesiones | Hecho como reunion, sin commit |
| Definiciones escritas de F0 | la carta las pone aqui; no hay commit de spec | No hecho |

# Burndown

Items de la semana: 2 (el scaffold ya estaba). Al viernes queda 1 abierto: las definiciones de F0 no salieron como documento en el repo. No usamos puntos.

# Daily

| Dia | Que se dijo |
| --- | --- |
| Lun 13/07 | Carlos mostro la carta de 6 meses. Felipe anoto que el repo ya existia desde el viernes. No se escribio codigo. |
| Mar 14/07 | Repasamos F0: definiciones primero, maquetas despues, construccion recien en septiembre. Sin commit. |
| Mie 15/07 | Seguimos con el alcance de la carta. Nada nuevo en git. |
| Jue 16/07 | Dejamos el orden de fases como esta. Sin commit. |
| Vie 17/07 | Interna corta con Sergio. No cambio el plan de la semana. |

# Registro de impedimentos

La carta y el codigo no parten el mismo dia. El scaffold es del 10/07.

Esta semana no quedo transcripcion en `Sesiones`.

# Review y retrospectiva

## Review

Interna, sin cliente. Incremento de la semana: la carta quedo como plan. El producto no se mostro.

## Retrospectiva

Sirvio dejar el plan de 6 meses en un solo HTML.

La semana siguiente hay que sentarse con el cliente a ver Agrosoft, no a escribir specs a ciegas.

## Pendiente al 28/09

Nada de esta lista quedo abierto. Repos, alcance, arquitectura y el shell del front se marcaron listos en el tablero.

## No contemplado en el sprint

El scaffold de `erp_back` y `erp_front` (10/07) ya estaba hecho. La carta lo ponia como tarea INF-01 el 13 y 14/07.

No aparecio GoSocket ni un tercer proyecto. Eso llega en agosto.