S2 - 20 al 26 de julio de 2026

Drive: Semana 01. En la carta todavia son definiciones (auth, catalogos, auditoria). El codigo ya cablea pantallas y contratistas.

Sprint backlog y scrumboard

| Item | Evidencia | Al domingo |
| --- | --- | --- |
| Recorrer Agrosoft con el cliente | Reu1 21/07 y Reu2 23/07 | Hecho |
| Mockup y login contra el back | front 20/07 y 22/07, back 22/07 auth/RBAC | Hecho |
| Contratistas y tarifas por empresa | back y front 22/07 | Hecho |
| Specs F0 de la carta (catalogos, auditoria) | no hay commit con ese nombre | Sigue abierto |

Burndown

4 items. Cierran 3. Queda abierto el paquete de definiciones que la carta ponia esta semana.

Daily

| Dia | Que se dijo |
| --- | --- |
| Lun 20/07 | Felipe dejo el mockup navegable. Carlos: manana el cliente muestra Agrosoft, no nuestro sistema. |
| Mar 21/07 | Reu1. MJ recorrio login, empresas y temporada. Quedamos en que el ERP no puede heredar el usuario compartido. |
| Mie 22/07 | Auth, RBAC y contratistas quedaron contra el back. El front se ajusto al recorrido de ayer y de hoy. |
| Jue 23/07 | Reu2. Ventas y el parche de tesoreria en Agrosoft. AgroSmart no va. |
| Vie 24/07 | Cerramos notas de las dos reuniones. Sin commit nuevo. |

Registro de impedimentos

En Reu1 el cliente muestra que Agrosoft deja la ultima empresa y el usuario se comparte. Eso no se arregla con un documento: hay que verlo en el sistema.

El mockup y el back real conviven el mismo dia (22/07). La carta los separaba por meses.

Review y retrospectiva

Review

Con el cliente, en dos tandas (21 y 23/07). No aceptaron un incremento nuestro: nos mostraron Agrosoft. Lo que si quedo visto de nuestro lado fue el mockup del lunes, todavia sin ellos en la sala.

Retrospectiva

El levantamiento rindio mas que seguir la fase de definiciones al pie de la letra.

Escribir specs de catalogos esta semana no alcanzaba: el cliente estaba en la pantalla de Agrosoft.

Pendiente al 28/09

DEF-AUDIT: no es el registro de 5 anos. El 21/09 y el 23/09 Sergio dice que hay que preguntarle al cliente que esperan del modulo. Lo que mostro Diego es un log de ajustes de proforma. El 08/09 la auditoria que nombra MJ es la del SII, con plazo a la quincena de octubre, no el ERP.

No contemplado en el sprint

La carta pedia definiciones (auth, catalogos, auditoria). El codigo del 22/07 ya implementa auth, RBAC, contratistas y tarifas.

GoSocket no entro. El DTE sigue fuera de esta semana.