S4 - 3 al 9 de agosto de 2026

Drive: Semana 03. La carta sigue definiendo tesoreria y comercial. El codigo cierra oleadas de Reu4 y Reu5 y el mismo 6/08 mete y saca la nota de pedido.

Sprint backlog y scrumboard

| Item | Evidencia | Al domingo |
| --- | --- | --- |
| Wizard de emision y reverso contable | back 03/08 | Hecho |
| PIN, libros y UI presentable | front 03/08 | Hecho |
| COMEX y parser de cartola multi-hoja | back y front 06/08 | Hecho |
| Nota de pedido | se quita y se revierte el 06/08, back y front | Quedo como estaba |
| Login Microsoft | 07/08, apagado hasta tener datos de Almahue | Hecho el codigo, apagado |
| Reu6 con MJ y Agustin | video en Drive, sin md en la carpeta | Reunion hecha |

Burndown

6 items. Cierran 4. La nota de pedido vuelve atras. Microsoft queda apagado.

Daily

| Dia | Que se dijo |
| --- | --- |
| Lun 03/08 | Cerramos emision, PIN y libros despues de Reu4. Reu5 fue interna, sin cliente. |
| Mar 04/08 | GoSocket con MJ y Pablo. Aparece el partner de DTE. No hay commit de integracion. |
| Mie 05/08 | Interna Carlos y Sergio sobre el diagrama hacia GoSocket. |
| Jue 06/08 | Reu6 con MJ y Agustin: compras, aprobaciones, OV y stock. La nota de pedido se quito y se restituyo el mismo dia. |
| Vie 07/08 | Login de Microsoft queda en el codigo, apagado hasta tener los datos de Almahue. |

Registro de impedimentos

La nota de pedido se borra y se restaura el mismo dia. El alcance comercial no estaba cerrado.

Microsoft no se puede encender: faltan datos de Almahue en el entorno.

Reu5 no tuvo cliente. No la usamos como requisito.

Review y retrospectiva

Review

El jueves 06/08, con MJ y Agustin, se reviso alcance de compras, ventas y stock. El martes el partner entro a la sala por GoSocket. No hubo acta de mockup.

Retrospectiva

Reu6 fijo mejor el alcance que la interna del lunes.

Sacar y devolver la nota de pedido el mismo dia confundio el flujo comercial. Hay que decidirlo una vez.

Pendiente al 28/09

DEF-SUCURSALES: en las transcripciones no aparece sucursal. El cliente habla de empresas. La restriccion por sucursal no se pidio ni se aplazo.

DEF-PRES: el modulo de seguimiento no se cerro. El 30/07 se mostro la pestana. El 14/09 Sergio pregunta si lo tenemos, ligado a contratistas, y no queda cerrado. El 23/09 Mario y Lupe hablan de presupuesto como cotizacion adjunta, no como modulo.

No contemplado en el sprint

GoSocket no estaba en las tareas de esta semana de la carta (la spec figura hacia el 10/08, y el codigo de integracion hacia diciembre). El 04 y el 05/08 ya hubo reunion con el partner.

Todavia no existe el tercer proyecto. La emision sigue pensada dentro del ERP, y el viernes incluso se habia retirado de la UI la semana anterior.

Campos COMEX y el parser de cartola multi-hoja salieron el 06/08, antes de la fase de tesoreria de la carta.