S5 - 10 al 16 de agosto de 2026

Drive: Semana 04. La carta pone specs de workflow y de GoSocket. El codigo arma organigrama, escalas y el flujo comercial de Reu6.

Sprint backlog y scrumboard

| Item | Evidencia | Al domingo |
| --- | --- | --- |
| Organigrama y escalas de aprobacion | back y front 10 al 13/08 | Hecho |
| Plan de cuentas: deshabilitar, no borrar | 13/08, citado como Reu6 | Hecho |
| OV, stock, ficha y wizard Emitir | 14/08 | Hecho |
| Validar estado del pago antes de guardarlo | back 15/08 | Hecho |
| Kickoff GoSocket | 13/08, hay transcripcion | Hecho como reunion |

Burndown

5 items, los cinco con evidencia. GoSocket en codigo todavia no: el 13/08 es la reunion, el gateway aparece en S6.

Daily

| Dia | Que se dijo |
| --- | --- |
| Lun 10/08 | Partio el organigrama y el escalamiento por montos de Reu6. Admin y PIN por pool. |
| Mar 11/08 | Escalas con AND/OR y la regla de jefa de area. La UI del arbol quedo el mismo dia. |
| Mie 12/08 | AdminConcepto y reasignacion de pendientes cuando cambia la escala. |
| Jue 13/08 | Kickoff GoSocket con Pablo, MJ y Mario. En paralelo, plan de cuentas que se deshabilita y no se borra, y sync del Banco Central. |
| Vie 14/08 | Flujo comercial: OV, stock por bodega, ficha y wizard de Emitir. El sabado 15 quedo la validacion del estado de pago. |

Registro de impedimentos

La carta trata esta semana como definicion. El repo ya tiene UI de aprobaciones y de ventas.

No hay interna grabada para separar que se decidio en el equipo y que se mostro al partner.

Review y retrospectiva

Review

El jueves 13/08 el partner reviso el camino de facturacion electronica. No aceptaron un modulo del ERP. El incremento nuestro de la semana (aprobaciones y OV) se mostro en el equipo, no en esa sala.

Retrospectiva

Bajar Reu6 a organigrama y escalas en la misma semana evito dejarlo solo en la transcripcion.

Mezclar el kickoff de GoSocket con commits de ventas el mismo jueves partio el foco.

Pendiente al 28/09

DEF-REP: aplazado, sin fecha nueva. El 21/07 MJ deja los graficos de desviacion para cuando vuelva Mario, y el los arma en Power BI. El 14/09 Sergio dice que los reportes no van por ahora. El dashboard que pide MJ ese mismo dia es saldo por banco en cartola, no el ejecutivo de la carta.

No contemplado en el sprint

La carta ponia una spec de GoSocket el 10 y 11/08, y el spike de codigo en octubre. El jueves ya fue un kickoff con el partner, sin repo nuevo.

El flujo comercial completo (OV, stock, Emitir) no era la tarea de esta columna de la carta. La carta lo deja para noviembre.

Sigue sin tercer proyecto. GoSocket se hablo. No se construyo el intermediario.