S6 - 17 al 23 de agosto de 2026

Drive: Semana 05. La carta todavia cierra el ERD y el OpenAPI (F0). El codigo conecta el facturador y deja la aprobacion solo en compras.

Sprint backlog y scrumboard

| Item | Evidencia | Al domingo |
| --- | --- | --- |
| billing-gateway y emision fail-closed | back 19/08 y primer commit del gateway | Hecho |
| Libro de compras y rechazo DTE visible | front 19/08 | Hecho |
| Reserva de stock y factura con OV propia | 20/08 | Hecho |
| Cadena solo en OC; se quita la de OV y las cotizaciones | 21/08 | Hecho |
| Demo interna y tarde con Lupe y Mario | 19 y 20/08 | Reunion hecha |

Burndown

5 items con evidencia. La tarde del 20/08 tiene video en Drive y el md no esta en esa carpeta.

Daily

| Dia | Que se dijo |
| --- | --- |
| Lun 17/08 | Sin commit. Dejamos listo el piloto comercial para mostrarlo el miercoles. |
| Mar 18/08 | Sin commit. Repasamos que Emitir no es lo mismo que timbrar. |
| Mie 19/08 | Demo interna: la OV no es el DTE. Nacio `billing-gateway`, aparte del ERP, y el back le habla en fail-closed. |
| Jue 20/08 | En la manana, interna. En la tarde, Lupe y Mario. El mismo dia la factura exige OV propia y se reserva stock. |
| Vie 21/08 | La cadena de aprobacion queda solo en la OC. Salen las cotizaciones y la cadena de la OV. |

Registro de impedimentos

El 19/08 el gateway parte con SQLite local para QA. No es produccion SII.

La cadena de OV se construyo en S5 y se saca en S6. El alcance de ventas cambio con la operacion, no con la carta.

Review y retrospectiva

Review

El miercoles 19/08 revisamos entre nosotros OV y DTE. El jueves en la tarde Lupe y Mario vieron compras y la logica de cartola. No hubo acta firmada.

Retrospectiva

Separar timbraje y ERP evito meter el partner dentro de Nest.

Haber armado la cadena de ventas en S5 y cortarla el viernes fue retrabajo. La regla de aprobacion hay que fijarla antes de la UI.

Pendiente al 28/09

DEF-API: Swagger y OpenAPI no salen en ninguna transcripcion de Drive. No se aplazaron. No se publicaron.

No contemplado en el sprint

GoSocket, en la carta, es una spec (10/08) y un spike que parte el 02/10, con backend de integracion en diciembre. Esta semana se implemento.

La decision que no estaba en ninguna barra: un tercer proyecto, `billing-gateway`, intermediario entre el ERP y GoSocket. El ERP no llama al partner directo. El primer commit del gateway es el 19/08.

Tampoco estaba cortar la aprobacion de la OV y dejarla solo en Compras (21/08). La carta no tiene esa tarea.