S8 - 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026

Drive: Semana 07. La carta esta en mockups (comercial, catalogos, contabilidad). No hay carpeta Cliente. El codigo conecta la emision al facturador.

Sprint backlog y scrumboard

| Item | Evidencia | Al domingo |
| --- | --- | --- |
| Emision DTE con consulta de estado y dos sociedades | back 01/09 | Hecho |
| Estado del facturador en el libro | front 01/09 | Hecho |
| Gateway: estado GoSocket y un solo contenedor | bill 01/09 | Hecho |
| Interna de cartola en Trello | 01/09, video, sin md | Reunion hecha |
| Interna ERP Carlos y Sergio | 03/09 | Reunion hecha |

Burndown

5 items con evidencia de trabajo. Ninguno es el mockup que la carta ponia esta semana. No hubo review de cliente.

Daily

| Dia | Que se dijo |
| --- | --- |
| Lun 31/08 | Sin commit. Dejamos el puente del facturador para el martes. |
| Mar 01/09 | La emision consulta estado en GoSocket. El libro muestra ese estado. El gateway queda en un contenedor. Interna de cartola en Trello. |
| Mie 02/09 | Sin commit. Revisamos las dos sociedades que quedaron en la migracion de ayer. |
| Jue 03/09 | Interna de ERP. No hubo cliente. A la noche hay una grabacion de clase: no es del proyecto. |
| Vie 04/09 | Sin commit. No abrimos alcance nuevo. |

Registro de impedimentos

Semana sin cliente en Sesiones. Lo que se cerro es tecnico.

El 03/09 en la noche hay una grabacion de clase. No es ERP y no entra aqui.

Review y retrospectiva

Review

Sin cliente. El martes revisamos entre nosotros el estado del facturador en el libro. La interna del jueves no la contamos como aceptacion.

Retrospectiva

Consultar estado en el gateway, y no adivinarlo en el ERP, ordeno el libro.

Una semana sin cliente dejo el DTE sin feedback de MJ o Lupe.

Pendiente al 28/09

MOCK-COM-DASH: en las transcripciones no hay KPIs comerciales cerrados. El dashboard del 14/09 es saldo por banco en cartola, no este boceto.

No contemplado en el sprint

La carta esta en mockups. El commit del 01/09 conecta la emision real al facturador, con dos sociedades.

Eso vive en `billing-gateway`, el tercer proyecto que la carta no nombra. La barra de integracion GoSocket de la carta sigue puesta en diciembre.