S9 - 7 al 13 de septiembre de 2026

Drive: Semana 08. La carta sigue en bocetos (tesoreria, GoSocket, reportes). La demo del 10/09 corrige notas de credito en un servidor que ya corre.

Sprint backlog y scrumboard

| Item | Evidencia | Al domingo |
| --- | --- | --- |
| Emitir, libros y tesoreria del ciclo de septiembre | back y front 07/09 | Hecho |
| COMEX y NC/ND con referencia SII | back 12/09, front 12/09, bill 11/09 | Hecho |
| El folio de SendDocument no se toma como aceptado | bill 11/09 | Hecho |
| Seguimiento GoSocket con MJ | 08/09 | Reunion hecha |
| Demo de avances | 10/09, Felipe entra a escuchar | Reunion hecha |

Burndown

5 items con evidencia. La presentacion de mockups de la carta es el 16/09, en la semana siguiente, y no es lo que se mostro el 10.

Daily

| Dia | Que se dijo |
| --- | --- |
| Lun 07/09 | Emitir, libros y tesoreria quedaron en el ciclo de septiembre. Interna con Sergio. |
| Mar 08/09 | Seguimiento GoSocket con MJ. Despues, recap interno. |
| Mie 09/09 | Sin commit. Preparamos la demo del jueves. |
| Jue 10/09 | En la manana, interna de totales de exportacion. En la tarde, demo de avances. Felipe entro a escuchar. Se corrigio un cruce de notas de credito por folio. |
| Vie 11/09 | En el gateway, COMEX y la referencia SII. El folio que devuelve SendDocument no se toma como aceptado. El sabado 12 quedo la emision de exportacion en el ERP. |

Registro de impedimentos

En la demo del 10/09 se oye un cruce de notas de credito por folio, sin filtrar el tipo. Eso se estaba corrigiendo en el servidor, no en un boceto.

Felipe queda de escucha en esa demo. No presenta.

Review y retrospectiva

Review

El jueves 10/09 el cliente vio avances del sistema andando (MJ, Lupe, Pia y Mario). El martes el partner siguio el onboarding. No fue una presentacion de mockups.

Retrospectiva

Mostrar el servidor, aunque faltara un filtro de folio, sirvio mas que esperar la presentacion del 16/09 que ponia la carta.

Dejar a Felipe solo de escucha en la demo no reparte la review.

Pendiente al 28/09

MOCK-PRES: se marco listo. El 30/07 en reu4 se mostro la pestana de presupuestos. El seguimiento del modulo no se cerro (ver S4).

MOCK-REP: aplazado. El 21/07 queda para Mario y Power BI. El 14/09 Sergio dice que los reportes no van por ahora.

No contemplado en el sprint

Exportacion COMEX, NC/ND con referencia SII y el mapa GUF en el gateway no estan en las barras de esta semana. La carta todavia muestra bocetos.

El arreglo del folio (no tratar la respuesta de SendDocument como aceptacion) salio del intermediario, no de una tarea F1.