# S12 - 28 de septiembre al 2 de octubre de 2026

Cierre de tablero al 28/09/2026. S1 a S11: visto si se hizo, pendiente anotado abajo y en Trello. Complementa Gestion-de-proyecto.docx.

Semana en curso. Este archivo cubre solo el lunes 28/09. En Drive todavia no hay carpeta. La carta, esta semana, sigue en correcciones de mockup (Core, catalogos, GoSocket, reportes).

# Sprint backlog y scrumboard

| Item | Evidencia | Al 28/09 |
| --- | --- | --- |
| Parametrizacion de monedas de Felipe dentro de carlos-dev | back y front 28/09 | Hecho ese dia |
| Altas y claves solo para el administrador, representante legal | back y front 28/09 | Hecho ese dia |
| Plantilla de impresion y vista previa en hoja | back y front 28/09 | Hecho ese dia |
| Logo Almahue Export | front 28/09 | Hecho ese dia |
| Lock para el build de produccion | back 28/09 | Hecho ese dia |

# Burndown

5 items del lunes, los cinco con commit. El resto de la semana (29/09 al 02/10) no esta. No se proyecta.

# Daily

| Dia | Que se dijo |
| --- | --- |
| Lun 28/09 | Felipe dejo monedas y tipo de cambio dentro de la rama de Carlos. Altas y claves quedan solo para el administrador. La vista previa imprime la hoja. El lock del back se sincronizo para que produccion instale dependencias. Logo de Almahue Export en el login. |
| Mar 29/09 | Semana en curso. Todavia no hay cierre. |
| Mie 30/09 | Semana en curso. |
| Jue 01/10 | Semana en curso. |
| Vie 02/10 | Semana en curso. |

# Registro de impedimentos

El build de produccion no instalaba dependencias hasta sincronizar el lock (28/09).

No hay reunion de cliente esta fecha en Sesiones.

# Review y retrospectiva

## Review

El lunes no hubo cliente. El incremento del dia (impresion, permisos de admin, monedas de Felipe ya integradas) se reviso en el equipo.

## Retrospectiva

Meter la parametrizacion de Felipe en la rama de trabajo evito dejarla colgando una semana mas.

El lock roto en produccion no se ve en la carta y paro el build.

## No contemplado en el sprint

La carta, esta semana, pide correcciones de mockup de Core, catalogos, GoSocket y reportes. El lunes no se toco un boceto: se toco impresion, permisos y el merge de monedas.

GoSocket no tuvo commit el 28/09. El intermediario `billing-gateway` sigue siendo el tercer proyecto definido en S6. Esta semana no cambio ese corte.