Duoc UC

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Informe de autoevaluación - Fase 2

Avance del Proyecto APT (entrega 2.2)

Asignatura: Capstone APT122 - PTY4614

Carrera: Ingeniería en Informática

Estudiante: Felipe Ignacio Cuevas Roldán

Equipo 7  Rol: interfaz, flujos y evidencias APT

Proyecto: ERP Almahue  Cliente: Agrícola Almahue (Rengo)

Semana 9  -  2026

Índice

1. Abstract (español e inglés)

2. Contexto y avance del Proyecto APT

3. Ajustes (dificultades, facilitadores y retroalimentación)

4. Metodología aplicada

5. Evidencias de avance

6. Indicadores de calidad del perfil (Fase 2)

7. Autoevaluación según la rúbrica 2.2

8. Conclusions (English)

9. Reflection (English)

10. Referencias

1. Abstract

Español

Esta es mi autoevaluación del avance de la fase 2. En el equipo 7 armamos el ERP web para Agrícola Almahue. La 1.5 ya tenía el problema, Scrum y el MVP. En este tramo el núcleo está en el producto (empresas, OC, OV, libros) y tesorería más DTE nacional se están conectando. A mí me toca la interfaz, los flujos y dejar las evidencias APT en el repo. La Gantt se sale del semestre (09/01/2027). En Duoc mostramos el MVP de esa carta.

English

This is my own Phase 2 write-up. We are building the web ERP for Agrícola Almahue. Guide 1.5 already had the problem, Scrum and the MVP cut. The core is now in the product (companies, purchase and sales orders, books). Treasury and national DTE are being wired. I own the screens, the flows and the APT evidence in the repo. The product Gantt ends on 09/01/2027, after the term. In class we demo that MVP, not the whole system.

2. Contexto y avance del Proyecto APT

El APT es un ERP web para un grupo agrícola exportador en Rosario, Rengo. Hoy conviven Agrosoft, Excel, DTE y embarques. Como cobran por cuenta, comparten login y se les cruza la sociedad. La idea es usuario propio y empresa visible. Carlos lleva backend y datos. A mí me toca que el flujo se entienda en pantalla y que el repo APT no quede atrás del producto.

3. Ajustes (dificultades, facilitadores y retroalimentación)

El ajuste que más pesa es el mismo de la 1.5: no vender el ERP completo en 18 semanas. La carta va de julio 2026 a enero 2027. En el ramo se enseña el MVP. COMEX queda afuera. Lo que nos complica es el partner de DTE y cuando el cliente pide un cambio a mitad de semana. La regla que usamos: si no hay review, no se abre el módulo siguiente. Lo que ayuda: hay cliente de verdad y el stack ya lo teníamos. Si nos piden más captura de pantalla en el 2.4, las saco por flujo, no un paquete al cierre.

4. Metodología aplicada

Trabajamos con Scrum. El cliente es el PO. Un incremento es un módulo que él acepta. El sprint dura hasta la review. DoD: aceptación, prueba vista y no se abre lo que sigue. A inicios de septiembre el núcleo ya estaba en producto. Tesorería y DTE nacional van ahora. Exportación es lo que viene. No usamos numeración de sprints porque el corte real es la review.

5. Evidencias de avance

En el repo de evidencias están arquitectura, AS-IS/TO-BE, riesgos, plan de pruebas, la Gantt y la presentación. En el producto se ve multi-empresa y las reglas de aprobación de compras. El 02/09 el QA dio 490 PASS y 0 FAIL. Esta 2.2 no reemplaza el informe 2.4 ni el 2.6.

| Tipo | Nombre | Para qué |
| --- | --- | --- |
| Avance | Definición 1.5 (plantilla oficial) | Pauta Duoc de Fase 1 |
| Avance | Presentación Proyecto.pptx | Charla de 3 min |
| Avance | Gantt 6 meses (HTML + CSV) | Mapa de producto; el APT usa el MVP |
| Avance | Arquitectura, AS-IS/TO-BE, riesgos, plan de pruebas | Evidencia de ingeniería |
| Producto | Núcleo OC-OV-libros y multi-empresa | Incremento aceptado |
| Final | Informes 2.4 y 2.6 | Fase 2 cierre; no se redactan en esta 2.2 |

6. Indicadores de calidad del perfil (Fase 2)

La pauta 2.2 pide marcar los indicadores que sí se están desarrollando ahora. En definición ya estaban 1.1, 2.1 y 3.1. En este avance marco también construcción y prueba:

| Código | Indicador | En este avance |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Diseña pruebas de validación | Sí. DoD pide evidencia de prueba. |
| 1.2 | Aplica pruebas | Sí. QA 02/09: 490 PASS, 0 FAIL. |
| 1.3 | Mejoras post-prueba | Parcial. Correcciones de review, no cierre de fase. |
| 2.1 | Planifica el proyecto | Sí. Backlog, Gantt y corte MVP. |
| 2.2 | Controla el proyecto | Sí. Review semanal. El control fino sigue. |
| 3.1 | Diseña el modelo de datos | Sí. Multi-empresa (empresaId) declarado. |
| 3.2 | Implementa el modelo | Sí. El núcleo ya corre sobre ese modelo. |
| 4.1 | Construye la solución | Sí. Núcleo en el producto. |
| 4.2 | Integra componentes | Parcial. Tesorería y DTE nacional en curso. |
| 4.3 | Implanta | Aún no. Fase 3. |

7. Autoevaluación según la rúbrica 2.2

Leí la pauta oficial (archivo 2.2 de AVA) y comparé este avance con cada descriptor. Puntaje: 92 / 100.

| IE | Nivel | % | Por qué lo marqué así |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Completamente logrado | 100 | El semestre cubre el MVP. El go-live 2027 y COMEX quedan afuera. Eso salió de las reviews. |
| 2 | Completamente logrado | 100 | Metodología Scrum, con roles, incremento y DoD. No es un híbrido documental. |
| 3 | Completamente logrado | 100 | Hay evidencias de arquitectura, pruebas y capturas del ERP. El informe 2.4 todavía se arma. |
| 4 | Completamente logrado | 100 | Hablo de flujos, DoD, backlog y DTE como los usamos en el equipo, no de marketing. |
| 5 | Logrado | 60 | Se lee bien, pero las citas formales todavía están cortas. |
| 6 | Logrado | 60 | Hay portada, índice y abstract. El formato de escuela está cubierto a medias: me falta pulir anexos. |
| 7 | Logrado | 60 | Calidad de construcción: 1.2, 3.2 y 4.1. Integrar e implantar no están cerrados. |
| 8 | Completamente logrado | 100 | Abstract bilingüe. Conclusiones y reflexión las dejé en inglés, con mi rol. |

8. Conclusions (English only)

Phase 2 so far is enough to keep building. The core is in the product. Treasury and DTE are open. The two calendars are still the main risk: 18 weeks versus the 6-month Gantt. Next I turn accepted modules into screens and checks, without mixing those two clocks.

9. Reflection (English only)

I care about data work and backend, but in this APT I took screens and evidence. That still helps: if the flow is clean, later reports read a source that makes sense. I am stronger in models than in visual polish. The weekly review keeps me from showing a pretty screen with no proof. I will keep the evidence next to the flow, not in a zip at the end.

10. Referencias

Cuevas, F. (2026). ERP_Almahue-Gantt [repositorio]. https://github.com/cvallejosdevint/ERP_Almahue-Gantt