Duoc UC

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Informe de autoevaluación - Fase 2

Avance del Proyecto APT (entrega 2.2)

Asignatura: Capstone APT122 - PTY4614

Carrera: Ingeniería en Informática

Estudiante: Carlos Simón Antonio Vallejos León

Equipo 7  Rol: requisitos, backend y modelo de datos

Proyecto: ERP Almahue  Cliente: Agrícola Almahue (Rengo)

Semana 9  -  2026

Índice

1. Abstract (español e inglés)

2. Contexto y avance del Proyecto APT

3. Ajustes (dificultades, facilitadores y retroalimentación)

4. Metodología aplicada

5. Evidencias de avance

6. Indicadores de calidad del perfil (Fase 2)

7. Autoevaluación según la rúbrica 2.2

8. Conclusions (English)

9. Reflection (English)

10. Referencias

1. Abstract

Español

Este informe es mi autoevaluación del avance de Fase 2 del APT. El Equipo 7 sigue con el ERP web para Agrícola Almahue (Rengo). En Fase 1 dejamos problema, objetivos, Scrum y el corte MVP. En este tramo ya hay núcleo en el producto: multi-empresa, OC con aprobación, OV con stock y libros. Tesorería y DTE nacional están en curso. Yo llevo el levantamiento, el backend y el modelo. La Gantt de producto termina el 09/01/2027; en Duoc se muestra el MVP, no el go-live.

English

This report is my Phase 2 progress self-evaluation. Team 7 is still building the web ERP for Agrícola Almahue in Rengo. Phase 1 left the problem, the goals, Scrum and the MVP cut. The product now has the core: multi-company, purchase orders with approval, sales orders with stock and the books. Treasury and national DTE are in progress. I own the client work, the backend and the data model. The product Gantt ends on 09/01/2027. In class we show the MVP, not go-live.

2. Contexto y avance del Proyecto APT

El APT es el ERP Almahue. El cliente opera con Agrosoft 3.0, Excel, un portal de DTE y AlmaWeb. Esas piezas no conversan. Como Agrosoft cobra por cuenta, varios PCs entran con el mismo usuario y mezclan sociedades. Lo que estamos construyendo es un ERP web (NestJS, React, PostgreSQL) con usuario propio y empresa a la vista. En Fase 2 pasamos de la definición a código y pruebas. Yo me encargo del backend, del modelo y de sentarme con el cliente cuando cambia un requisito.

3. Ajustes (dificultades, facilitadores y retroalimentación)

El ajuste más grande lo arrastramos desde Fase 1 y lo confirmamos en las reviews: el ERP no cabe en las 18 semanas. La Gantt va del 13/07/2026 al 09/01/2027. En clases va el MVP (núcleo, tesorería y DTE nacional), no COMEX ni el pase a vivo. Eso recorta alcance, no es un recorte escondido. Otra cosa que nos frenó: el partner de facturación y requisitos que el cliente cambia en la semana. Lo que hacemos es no abrir el siguiente módulo si el anterior no tiene aceptación. Lo que facilita: el cliente está desde julio, el as-is de Agrosoft ya lo recorrimos y el stack lo conocemos. Si el docente pide más evidencia de prueba en el informe 2.4, la dejamos por módulo, no un PDF gigante al final.

4. Metodología aplicada

Seguimos Scrum como lo declaramos. El PO es el cliente. El incremento es un módulo aceptado en la review semanal. El sprint dura hasta esa cita. DoD: el cliente acepta, hay evidencia de prueba y no se abre el siguiente MVP. No inventamos requisitos de internas. A inicios de septiembre el backlog y el núcleo ya estaban. Tesorería y DTE nacional son el sprint en curso. Exportación queda para el siguiente incremento. No numeramos sprint 1, 2 y 3.

5. Evidencias de avance

De avance tenemos la 1.5 ya entregada, la presentación de 3 min, la Gantt de 6 meses, arquitectura de alto nivel, matriz AS-IS/TO-BE, riesgos, plan de pruebas y actas de levantamiento. En producto: multi-empresa, OC, OV y libros. QA del 02/09: 490 PASS, 0 FAIL. El informe 2.4 y el 2.6 todavía no se cierran; esta 2.2 es el corte de semana 9, no el cierre de fase.

| Tipo | Nombre | Para qué |
| --- | --- | --- |
| Avance | Definición 1.5 (plantilla oficial) | Pauta Duoc de Fase 1 |
| Avance | Presentación Proyecto.pptx | Charla de 3 min |
| Avance | Gantt 6 meses (HTML + CSV) | Mapa de producto; el APT usa el MVP |
| Avance | Arquitectura, AS-IS/TO-BE, riesgos, plan de pruebas | Evidencia de ingeniería |
| Producto | Núcleo OC-OV-libros y multi-empresa | Incremento aceptado |
| Final | Informes 2.4 y 2.6 | Fase 2 cierre; no se redactan en esta 2.2 |

6. Indicadores de calidad del perfil (Fase 2)

La pauta 2.2 pide marcar los indicadores que sí se están desarrollando ahora. En definición ya estaban 1.1, 2.1 y 3.1. En este avance marco también construcción y prueba:

| Código | Indicador | En este avance |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Diseña pruebas de validación | Sí. DoD pide evidencia de prueba. |
| 1.2 | Aplica pruebas | Sí. QA 02/09: 490 PASS, 0 FAIL. |
| 1.3 | Mejoras post-prueba | Parcial. Correcciones de review, no cierre de fase. |
| 2.1 | Planifica el proyecto | Sí. Backlog, Gantt y corte MVP. |
| 2.2 | Controla el proyecto | Sí. Review semanal. El control fino sigue. |
| 3.1 | Diseña el modelo de datos | Sí. Multi-empresa (empresaId) declarado. |
| 3.2 | Implementa el modelo | Sí. El núcleo ya corre sobre ese modelo. |
| 4.1 | Construye la solución | Sí. Núcleo en el producto. |
| 4.2 | Integra componentes | Parcial. Tesorería y DTE nacional en curso. |
| 4.3 | Implanta | Aún no. Fase 3. |

7. Autoevaluación según la rúbrica 2.2

Leí la pauta oficial (archivo 2.2 de AVA) y comparé este avance con cada descriptor. Puntaje: 94 / 100.

| IE | Nivel | % | Por qué lo marqué así |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Completamente logrado | 100 | Separé el semestre del go-live 2027 y dejé COMEX fuera del MVP. El corte sale de las reviews, no de un antojo. |
| 2 | Completamente logrado | 100 | Scrum con PO del cliente, incremento = módulo aceptado y DoD. El núcleo ya pasó review. |
| 3 | Completamente logrado | 100 | Hay arquitectura, AS-IS/TO-BE, riesgos, plan de pruebas y QA 490/0. El 2.4 todavía no está cerrado. |
| 4 | Completamente logrado | 100 | Uso OC, OV, DTE, DoD, backlog y multi-empresa como los usa el cliente y el equipo. |
| 5 | Logrado | 60 | Se entiende, pero las citas no van en APA completa. Por eso lo dejo en Logrado. |
| 6 | Completamente logrado | 100 | Este informe trae portada, índice, abstract bilingüe, desarrollo, conclusiones y reflexión. |
| 7 | Logrado | 60 | En construcción marco 1.2, 2.2, 3.2 y 4.1. Integrar DTE sigue en curso. Implantar es Fase 3. |
| 8 | Completamente logrado | 100 | Abstract en los dos idiomas. Conclusiones y reflexión solo en inglés. |

8. Conclusions (English only)

Phase 2 so far is the core in the product plus treasury and national DTE in progress. The main adjustment still holds: class demos are the MVP of the Gantt, not the January 2027 go-live. Scrum is the weekly review with the client, not a numbered sprint list. Next I keep the model and the backend honest when the client changes a rule, and I do not open the next module without acceptance.

9. Reflection (English only)

I still sit with the client and then turn that into tables and APIs. That matches what I want: software with a foot in requirements. I am faster at backend than at writing a formal avance report. The weekly review forced me to show proof, not only a screen. What I must improve is citation format and keeping the test log next to each module, not in a folder I open later.

10. Referencias

Vallejos, C. (2026). ERP_Almahue-Gantt [repositorio]. https://github.com/cvallejosdevint/ERP_Almahue-Gantt