Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Informe de autoevaluación - Fase 1

Definición del Proyecto APT (entrega 1.3)

Asignatura: Capstone APT122 - PTY4614

Carrera: Ingeniería en Informática

Estudiante: Felipe Ignacio Cuevas Roldan

Equipo 7 | Rol: interfaz, flujos y evidencias APT

Proyecto: ERP Almahue  |  Cliente: Agricola Almahue (Rengo)

Año 2026

Indice

1. Abstract (español e ingles)

2. Descripción del Proyecto APT

3. Relación con las competencias del perfil de egreso

4. Relación con los intereses profesionales

5. Factibilidad dentro de la asignatura

6. Objetivos

7. Propuesta metodológica

8. Plan de trabajo

9. Propuesta de evidencias

10. Indicadores de calidad del perfil (Fase 1)

11. Autoevaluación segun la rubrica 1.3

12. Conclusions (English)

13. Reflection (English)

14. Referencias

1. Abstract

Español

Informe individual de autoevaluación Fase 1. El Equipo 7 definió un ERP web para Agricola Almahue. El cliente reparte hoy la operación entre Agrosoft, planillas, DTE y herramientas de embarque. Mi parte en esta fase fue ordenar la definición para Duoc (guía 1.5, presentación de 3 minutos y evidencias Scrum) y dejar claro como la interfaz va a sostener lo que el cliente ya acepto. La Gantt de producto termina el 09/01/2027, fuera del semestre. En clases se muestra el MVP de esa carta, no el sistema hasta enero 2027.

English

This is my Phase 1 self-evaluation. Team 7 defined a web ERP for Agricola Almahue. The client now splits work across Agrosoft, spreadsheets, electronic invoicing and shipping tools. In this phase I organized the Duoc package (guide 1.5, the 3-minute talk and Scrum evidence) and the path from the accepted meetings to the user flows. The product Gantt ends on 09/01/2027, after the semester. In class we show the MVP of that chart, not the full system.

2. Descripción del Proyecto APT

El proyecto es un ERP web multi-empresa para Agricola Almahue. El cliente agrupa sociedades agrícolas y una exportadora. Hoy la operación vive en Agrosoft, Excel, un portal de DTE y AlmaWeb/Freshlink. Esas piezas no se hablan. El APT propone un solo sistema con aislamiento por empresa, cadena de aprobación de compras y un núcleo de ventas, tesorería y facturación electrónica. Yo me encargo de la interfaz, de los flujos de usuario y de dejar las evidencias APT en el repo. Carlos levanta con el cliente y lleva backend y datos.

Sirve para el campo laboral porque es un sistema de información de una empresa que ya opera, no un caso inventado. Hay requisitos que cambian, hay más de una sociedad y hay que integrar un partner de DTE. Eso es trabajo de informático, no de un taller de pantalla única.

3. Relación con las competencias del perfil de egreso

Del perfil 1446114 usamos requisitos, desarrollo de software, modelo de datos, arquitectura, calidad, gestión TI y comunicación. Seguridad básica también (usuario propio, empresa visible). Dejamos fuera móvil y big data como foco del APT. A mí me toca más la parte de flujos y de dejar evidencia de proceso. Mis fortalezas de la carrera van por datos y backend; la maquetación me toma más tiempo. Por eso en Fase 1 me concentre en que la definición y la presentación queden trazables, no en pulir UI.

4. Relación con los intereses profesionales

Mis intereses van a ingeniería de datos y backend. Mas adelante quiero reportes automáticos y, si se da, trabajar con datos de un observatorio. Este ERP no es un laboratorio de BI, pero es el sistema fuente. Si la operación queda limpia y los flujos se entienden, después se puede extraer data sin cortar la continuidad operativa. Por eso acepte el lado de PM e interfaz en este APT.

5. Factibilidad dentro de la asignatura

Respondo los mismos 5 puntos de la guía 1.5, porque la pauta 1.3 pide argumentar por que el proyecto se puede hacer dentro de la asignatura.

(1) Duración del semestre: el ERP no cabe en las 18 semanas. La Gantt de producto va del 13/07/2026 al 09/01/2027, o sea termina después del semestre. En Capstone Duoc se presenta el MVP de esa carta.

(2) Horas asignadas a la asignatura: las de la asignatura más el trabajo extra con el cliente (reuniones desde julio).

(3) Materiales requeridos: repositorio APT, repo de producto, PostgreSQL y las plantillas de AVA.

(4) Factores externos que facilitan su desarrollo: cliente disponible desde julio y stack que ya usamos en el equipo.

(5) Factores externos que dificultan su desarrollo y maneras en que podrías solucionarlos: mezclar el calendario de 18 semanas con el de 6 meses, y el partner de DTE. Solución: no abrir el siguiente MVP sin review y dejar COMEX fuera de lo que se muestra en clases.

6. Objetivos

Objetivo general

Diseñar e implementar un ERP web multi-empresa para Agricola Almahue que unifique compras, ventas, inventario, tesorería, contabilidad y emisión de DTE, sustituyendo de a poco el legado.

Objetivos especificos

Levantar el as-is de Agrosoft y de los satelites (Excel, DTE, COMEX) y priorizar un product backlog.

Entregar el núcleo: orden de compra con aprobación, orden de venta con stock, y libros.

Integrar tesorería (cartola, conciliación y pagos) y la contabilización por item.

Integrar DTE del set nacional. La factura de exportación queda para después del MVP.

7. Propuesta metodológica

Se declara Scrum. El Product Owner es el cliente. El incremento es un módulo aceptado en la revisión semanal. El sprint es la ventana hasta esa reunión. DoD: el cliente acepta, hay evidencia de prueba y no se abre el siguiente MVP. El equipo no inventa requisitos de internas.

| Quien | Que hace |
| --- | --- |
| Carlos Vallejos | Requisitos con el cliente, backend, modelo de datos, integración DTE |
| Felipe Cuevas | Interfaz, flujos, evidencias APT, apoyo en pruebas de aceptación |
| Ambos | Review semanal, priorizacion, correccion post-review |

8. Plan de trabajo

Hay dos calendarios. El de la asignatura son 18 semanas. El de producto es la Gantt de 6 meses (13/07/2026 a 09/01/2027). En clases se muestra el MVP de esa Gantt, no el go-live de 2027.

| Competencia | Actividad | Duracion | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Ing. de requisitos | Levantamiento as-is | Fase 1 (S1-S6) | Carlos (lead), Felipe |
| Gestion de proyectos | Backlog y vision | Fase 1 | Ambos |
| Comunicacion | Presentacion 3 min | Fase 1 (S6) | Felipe / Carlos |
| Desarrollo / datos | Nucleo OC-OV-libros | Fase 2 (S7-S14) | Ambos |
| Integracion y calidad | Tesoreria + DTE nacional | Fase 2-3 | Carlos / Felipe |
| Gestion / comunicacion | Informe y cierre APT | Fase 3 (S15-S18) | Ambos |

9. Propuesta de evidencias

| Tipo | Nombre | Para que |
| --- | --- | --- |
| Avance | Definicion 1.5 (plantilla oficial) | Pauta Duoc |
| Avance | Vision, backlog, epicas, actores, actas | Planificacion Scrum |
| Avance | Gantt 6 meses (HTML + CSV) | Mapa de producto; el APT usa el MVP |
| Avance | Presentacion HTML 3 min | Pedido del docente |
| Final | Incrementos, pruebas, informe 2.6 | Fase 2 y 3; no se redactan ahora |

10. Indicadores de calidad del perfil (Fase 1)

La pauta 1.3 pide elegir los indicadores que si se están desarrollando ahora. En definicion marco estos:

| Codigo | Indicador | En Fase 1 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Disena pruebas de validacion | Si. DoD pide evidencia de prueba. |
| 1.2 | Aplica pruebas | Aun no. Fase 2. |
| 1.3 | Mejoras post-prueba | Aun no. Fase 2-3. |
| 2.1 | Planifica el proyecto | Si. Backlog, Gantt y alternativas (MVP). |
| 2.2 | Controla el proyecto | Parcial. Review semanal; el control fino es Fase 2. |
| 3.1 | Diseña el modelo de datos | Si. Multi-empresa (empresaId) queda declarado. |
| 3.2 | Implementa el modelo | Aun no. Fase 2. |
| 4.1 | Construye la solucion | Aun no. Fase 2. |
| 4.2 | Integra componentes | Aun no. DTE/tesoreria en Fase 2-3. |
| 4.3 | Implanta | Aun no. Fase 3. |

11. Autoevaluacion segun la rubrica 1.3

Leí la pauta oficial (archivo 1.3 de AVA) y comparé la definición 1.5 con cada descriptor. Puntaje: 88 / 100. Los IE 9, 10 y 11 van en Logrado (60%) porque faltan citas formales, RUT/sede en la ficha y la calidad de implementación (eso es Fase 2).

| IE | Nivel | % | Por qué lo marque asi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Completamente logrado | 100 | La 1.5 y la presentación de 3 min explican el problema y por qué importa en informática. |
| 2 | Completamente logrado | 100 | El perfil 1446114 esta cruzado con requisitos, datos, arquitectura, calidad y gestión TI. |
| 3 | Completamente logrado | 100 | Conecto el ERP con datos y backend: es el sistema fuente, no un laboratorio de BI. |
| 4 | Completamente logrado | 100 | El semestre cubre el MVP de la Gantt. El go-live 2027 queda fuera. |
| 5 | Completamente logrado | 100 | Los objetivos están en infinitivo y se pueden marcar en la review. |
| 6 | Completamente logrado | 100 | Metodología Scrum, con roles, incremento y DoD. No es un hibrido documental. |
| 7 | Completamente logrado | 100 | Plan de semestre más Gantt de producto 6 meses, con responsables. |
| 8 | Completamente logrado | 100 | Cada evidencia de Fase 1 tiene para que sirve. Las finales quedan para 2.4 y 2.6. |
| 9 | Logrado | 60 | Pocos errores graves, pero faltan citas formales. |
| 10 | Logrado | 60 | Este informe trae portada, índice y abstract. La ficha 1.5 sigue sin RUT ni sede. |
| 11 | Logrado | 60 | Calidad de diseño: 2.1, 3.1 y 1.1. El resto es Fase 2-3. |
| 12 | Completamente logrado | 100 | Abstract bilingüe, conclusiones y reflexion en inglés, con mi rol. |

12. Conclusions (English only)

The Phase 1 package is enough to start building: problem, objectives, Scrum and evidence are in the official 1.5. Two gaps stay open: cover data (RUT, campus) and formal references. The product Gantt ends in January 2027, so class demos are the MVP, not the whole ERP. Next I turn the backlog into screens and acceptance checks, without mixing the two calendars.

13. Reflection (English only)

I care about data engineering and backend. This ERP is the source system those reports would read. If operational data is clean, later extraction does not break the operation. I am stronger in models and backend than in visual polish. Phase 1 helped me write that down. I will use the weekly review to protect scope and to collect evidence, not only to demo screens.

14. Referencias

Duoc UC. (2026). 1.3_APT122_AutoevaluacionFase1 (pauta). AVA, asignatura Capstone.

Duoc UC. (2026). 1.5_GuiaEstudiante_Fase 1_Definicion Proyecto APT. Equipo 7, rellenada.

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide.

Vallejos, C. (2026). ERP_Almahue-Gantt [repositorio]. https://github.com/cvallejosdevint/ERP_Almahue-Gantt